PŘÍPRAVNÝ PLÁN REALIZACE BIM

(BEP)

| Verze dokumentu BEP | Datum | Schválil | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |

Vypracoval: BIM Consulting s.r.o.

OBSAH

1.	Úvod	4

2.	Seznam zkratek	4

3.	Identifikační údaje informačního modelu	5

3.1	Základní informace o projektu	5

4.	Cíle BIM projektu	5

4.1	Obecné cíle	5

4.2	Požadavky na informační modely dle milníku projektu	5

4.2.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	5

5.	Časový harmonogram předání modelu	5

6.	Funkce a odpovědnosti	6

6.1	Vztahová matice odpovědnosti	7

6.2	Kontaktní osoby	7

7.	Softwarové nástroje	8

7.1	Seznam informačních modelů	8

7.2	Grafická podrobnost modelu	8

7.2.1	Grafická podrobnost modelů tvořené zhotovitelem	8

7.3	Informační podrobnost modelu	12

7.3.1	Informační podrobnost modelů tvořené zhotovitelem	12

7.4	Tolerance modelu skutečného provedení stavby	12

7.5	2D výstupy	12

7.6	Proces předávání dat zhotovitelem	12

7.6.1	Metodika pojmenování sledovaných dokumentů	12

7.6.2	Parametry prvků informačního modelu	14

8.	Předání modelů	14

9.	Způsob koordinace	14

10.	Způsob výměny informací	14

# Úvod

Tento dokument slouží k řízení tvorby projektu metodou BIM. Tento dokument slouží k popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany investora. Dokument vychází z požadavků investora a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění.

Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a jeho struktura je pevně daná.

# Seznam zkratek

ASŘ	Architektonicko-stavební řešení

BIM	Sestava technologií, procesů a metod umožňující zainteresovaným subjektům ve spolupráci navrhovat, stavět a provozovat zařízení ve virtuálním prostředí

BEP 	Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

DS	Datový standard, který definuje strukturu a obsah informačních modelů. Měl by definovat zejména třídící systém (jakýsi číselník) a také datovou strukturu, která je seznamem parametrů, které jsou sledovány u stavebního prvku v průběhu zpracování projektových stupňů a které jsou zaznamenány a předání prostřednictvím informačního modelu.

BpV 	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání

ČSN 	Česká technická norma

CDE 	Sdílené datové prostředí

HSV 	Hlavní stavební výroba

HIP	Hlavní inženýr projektu

IO 	Inženýrský objekt

ISO 	Mezinárodní organizace pro normalizaci

KD 	Kontrolní den

PS 	Provozní soubor

PSV 	Přidružená stavební výroba

PD 	Projektová dokumentace

RDS 	Realizační dokumentace stavby

S-JTSK 	Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém

SI 	Mezinárodní soustava jednotek

SO 	Stavební objekt

SW 	Programový nástroj

TZB 	Technické zařízení budov

# Identifikační údaje informačního modelu

## Základní informace o projektu

| Informace o projektu |  |
| --- | --- |
| Název Projektu: | Modernizace ÚVŽ, 3.stavba (rekonstrukce F1) |
| Zadavatel: | VODA Želivka, a.s. K Horkám 16/23 102 00 Praha 10 - Hostivař |
| Zhotovitel: |  |
| Číslo projektu zadavatele: | PI18018 |
| Číslo projektu zhotovitele: |  |
| Místo stavby: | Úpravna vody Želivka Hulice 106 257 63 Trhový Štěpánov |
| Části projektové dokumentace, kterých se BEP týká: | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) |

## Popis projektu

Hala filtrace F1 se skládá z 8 filtračních van, přičemž v každé vaně jsou umístěny čtyři filtry, každý o ploše 97,2 m2. Celková plocha 32 filtrů v hale F1 je 3 110 m2. Jedná se o otevřené pískové filtry s mezidnem, které byly na úpravně vody Želivka uvedeny do provozu v 70. letech 20. století.

Stávající filtrační vany filtrace F1 jsou železobetonové otevřené nádrže mezi 1. NP a 1. PP. Jedná se o kombinaci monolitu a prefabrikovaných konstrukcí.

Navržena je komplexní rekonstrukce stavební a technologické části 32 pískových filtrů v hale filtrace F1. Vedle sanačních prací se bude jednat především o náhradu mezidna bezmezidnovým drenážním systémem, celkovou sanaci stavebních konstrukcí a rekonstrukci souvisejících trubních rozvodů včetně ovládacích armatur, systému řízení a ovládání.

Technické řešení vlastní rekonstrukce filtrů bude závislé na zvoleném typu drenážního systému, přičemž jednotlivé drenážní systémy vyžadují odlišné uspořádání přívodů

# Cíle BIM projektu

Cíle tohoto projektu a jejich plnění (uvedené níže) nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy z hlediska metody BIM.

## Obecné cíle

- Výměna informací v celé fázi návrhu a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE). Prostředí CDE zajišťuje Projektový manažer BIM a spravuje Správce datového prostředí po celou dobu svého kontraktu.

## Požadavky na informační modely dle milníku projektu

Jeden z hlavních cílů je využívání informačního modelu pro realizaci stavebního díla, vzorkování vybraných prvků v modelu a  jako podklad pro tvorbu CAFM modelu. Tyto požadavky jsou naplňovány a předávány v rámci milníků projektu definovaných v kapitole „Časový harmonogram předání modelů“.

### Vzorkování vybraných prvků v modelu

Model bude sloužit pro vzorkování zamýšlených prvků dodaných Zhotovitelem.

### Řešení změn v průběhu realizace stavby

Model bude sloužit pro řešení a zapracování změn stavby v průběhu realizace stavby. Všechny změny budou modelovány. Výjimky odsouhlasuje Správce stavby.

### Dokumentace skutečného provedení stavby

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Výkresová část PD bude produkovaná přímo z informačního modelu (půdorys, řez, pohled atd.)

- MODEL SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Bude sloužit jako podklad pro vypracování CAFM modelu

# PROCESNÍ mapa realizace stavby metodou BIM

# Časový harmonogram předání modelu

V případě, kdy bude docházet k průběžné aktualizaci modelů ze strany Zhotovitele, budou informační modely předávány prostřednictvím CDE.

| Název milníku | Datum předání |
| --- | --- |
| Vzorkování prvků v modelu | Do předání staveniště |
| Model skutečného provedení stavby (MSPS) | Do 30 měsíců od předání staveniště |

# Funkce a odpovědnosti

V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich náplň a odpovědnost na projektu.

Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.

Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí předložit návrhy změn ke schválení.

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Správce stavby | Osoba odpovědná za dohled nad plněním závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se Zhotovitelem. |
| Projektový manažer BIM | Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany Zadavatele. Jeho činnosti jsou: - Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování dodržování dokumentu BEP všemi účastníky - Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP - Finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené stavby Zadavateli - Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace stavby - Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení - Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Zadavatele - Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení stavby - Kontrolní měření stavebního díla a kontrola vůči informačnímu modelu |
| Koordinátor BIM | Odpovědná osoba za dodržování BEP na straně Zhotovitele. Jeho činnosti jsou: - Vede projektové týmy dle odsouhlaseného BEP - Kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených v informačním modelu a předává BIM manažerovi - Aktivně předkládá návrhy změn BEP - Řeší kontrolu kolizí v případě „vzorkování“ prvků - Kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu |
| Správce datového prostředí | Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zadavatelem, jejíž činnosti jsou: - Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým (včetně Zhotovitele) v celém průběhu projektu - Školení uživatelů |

## Vztahová matice odpovědnosti

V rámci zpracování projektu z pohledu informačního modelování je potřeba jasně definovat odpovědnost za jednotlivé dílčí modely. Po uzavření SoD bude tento diagram doplněn o všechny odpovědné lidi za zpracování modelu a bude z diagramu jasný vztah odpovědnosti (podřízenost/nadřízenost), aby bylo jasné, kdo koho řídí a úkoluje.

Modře je vyznačen vztah podřízenosti na straně Uživatelů Zadavatele z pohledu odpovědnosti za BIM.

## Kontaktní osoby

Kontakty na jednotlivé osoby budou před zahájením prací doplněny do CDE systému a v případě potřeby průběžně aktualizovány.

| Funkce | Organizace | Jméno | Příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový manažer PM |  |  |  |  |  |
| Projektový manažer BIM |  |  |  |  |  |
| Koordinátor BIM |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  |  |  |  |
| Správce datového prostředí |  |  |  |  |  |

# Softwarové nástroje

Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro vypracování informačního modelu a sdílení informací. V daném nástroji a verzi bude zpracován model skutečného provedení.

Tabulka níže neřeší použití jiných nástrojů (např. Autocad, .MS Office aplikace apod.).

| Softwarový nástroj | Verze | Způsob použití | Datový formát |
| --- | --- | --- | --- |
| Autodesk Revit | 2020 | Tvorba informačních modelů a PD | *.rvt |
| Autodesk Navisworks Manage | 2020 | Kontrola kolizí | *.nwf, *.nwc |
| CAFM systém |  | Správa informací pro budoucí provoz objektu | Bez datového formátu |
| CDE |  | Výměna informací | Bez datového formátu |

## Seznam informačních modelů

Toto je konečný výčet modelů, není požadavek na vytvoření nových. Pojmenování modelu není dovoleno měnit.

| Název PS/SO | Název modelu |
| --- | --- |
| SO_03-01 | PI18018_DVZ_SO_03-01_ASR_R20.rvt |
| SO_03-01 | PI18018_DVZ_SO_03-01_ELE_R20.rvt |
| SO_03-01 | PI18018_DVZ_SO_03-01_TOP_R20.rvt |
| SO_03-01 | PI18018_DVZ_SO_03-01_VZT_R20.rvt |
| SO_03-02 | PI18018_DVZ_SO_03-02_ASR_R20.rvt |
| SO_03-02 | PI18018_DVZ_SO_03-02_ELE_R20.rvt |
| SO_03-02 | PI18018_DVZ_SO_03-02_TOP_R20.rvt |
| SO_03-02 | PI18018_DVZ_SO_03-02_VZT_R20.rvt |
| SO_03-02 | PI18018_DVZ_SO_03-02_ZTI_R20.rvt |
| PS_03-01 | PI18018_DVZ_PS_03-01_MEC_R20.rvt |
| PS_03-02 | PI18018_DVZ_PS_03-02_MEC_R20.rvt |
| PS_03-03 | PI18018_DVZ_PS_03-03_ELE_R20.rvt |
| PS_03-05 | PI18018_DVZ_PS_03-05_ELE_R20.rvt |
| PS_03-06 | PI18018_DVZ_PS_03-06_DAT_R20.rvt |
| PS_03-07 | PI18018_DVZ_PS_03-07_DAT_R20.rvt |
| - | PI18018_DVZ_TEREN.rvt |

## Grafická podrobnost modelu

Grafická podrobnost modelu zůstane beze změny. V případě, kdy bude potřeba doplnit nový prvek, Koordinátor BIM předloží návrh na grafickou podobu prvku. V případě, kdy ji Projektový manažer BIM neodsouhlasí, předloží svůj návrh. Návrhy jsou předkládány ve formátu .rfa.

### Grafická podrobnost modelů pro vzorkování

Pro vzorkování se uvažují mechanické a koncové prvky. Proces vzorkování je popsaný v kapitole 8.7.

#### POTRUBÍ A TRUBNÍ VEDENÍ

Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn. musí být využito principu napojení modelovacího nástroje. Zařízení umístěné na potrubí musí mít reálné vnější rozměry a musí být definován servisní prostor, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Tato definice (servisního prostoru) bude použita k vyhodnocení bezkolizního stavu.

Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami včetně úseků k zasunutí apod.

Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.

Všechny vedení jsou modelovány bez kolizí. Nejsou přípustné kolize izolací.

Závěsy není požadováno modelovat.

#### MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ A KONCOVÉ ELEMENTY

Mechanické zařízení (např. VZT jednotky) jsou modelovány v reálných vnějších rozměrech. Součástí prvku jednotky je i vyznačení servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Toto vyznačení servisního přístupu musí být součástí definice prvku pro potřeby ověření, že do servisního prostoru nezasahuje jiné vedení aj.

Koncové prvky jsou modelovány v reálných vnějších rozměrech a součástí prvků musí být definice servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Koncové prvky jsou modelovány v modelech profese, která elementy dodává. Koncové prvky potřebné k zobrazení v jiných modelech jsou zobrazeny z modelů profesí, nejsou přípustné duplicitní prvky ve více profesích (tzn. profese si nevytvoří duplicitní značku či element pro zpracování svého modelu).

Jsou-li prvky, na které je připojeno více profesí, musí se tyto prvky nacházet v každé profesy (kvůli zajištění funkčního spojení jednotlivých profesních celků). Daný prvek musí mít totožné značení v každém jednotlivém modelu. Pro účely vykazování musí být předen určeno, kdo daný element zahrne do výkazu výměr. Kolize těchto prvků je jediná přípustná.

#### ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

Splňují podmínky pro „Potrubí a trubní vedení“. Zařizovací prvky jsou osazeny v modelech profesí v reálných geometrických rozměrech a do modelu stavebního jsou převzaty. Není přípustné mít duplicitu zařizovacích elementů ve stavebním modelu a v modelech ostatních profesí.

#### ELEKTROINSTALACE

Všechny modely budou plnit dělení na část silnoproudou, slaboproudou, CCTV a IT (pomocí parametrů, rozdělení modelu apod.). Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy a všechny osazené prvky (např. rozvodné skříně, zásuvky, vypínače, krabice apod.).

Schéma zapojení není třeba řešit v modelovacím nástroji.

Kabelové chráničky jsou součástí modelu.

### Grafická podrobnost modelu pro změnu stavby v průběhu realizace

V případě změn v mechanických a koncových prvcích se použijí pravidla definovaná v kapitole 8.2.1.

#### Zemní práce

Základní prostorové nároky na výkopy dle návrhu daného stupně.

#### Základové konstrukce

•	Piloty

Musí být umožněno popsat horní a dolní hranu konstrukce. Jsou modelovány v návrhových rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska apod.).

•	Podkladní beton

Modelován v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

•	Základové desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

10.3.2.4	VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

•	Nosné desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Desky jsou modelovány zvlášť od nenosných vrstev (pokud modelovací nástroj neumožňuje efektivně modelovat ve složeném stavu nosné a nenosné vrstvy).

#### Svislé nosné konstrukce

•	Stěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí.

Pokud modelovací nástroj umožňuje ukotvit dolní a horní hranu stěny k daným podlažím, mezi kterými se stěna nachází, je vždy potřeba je kotvit.

Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj efektivně pracovat se složenou stěnou).

Omítky jsou modelovány zvlášť.

#### Svislé nenosné konstrukce

•	Příčky, předstěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí.

Pokud modelovací nástroj umožňuje vazbu dolní a horní hrany stěny, je vždy potřeba je mít vazbu k danému podlaží, tedy horní a spodní hranu mít mezi dvěma podlažími.

Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj efektivně pracovat se složenou stěnou).

#### Trámy

Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Pokud je trám v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.

Objem trámu bude odečten od objemu všech navazujících konstrukcí.

#### Překlady

Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Je modelován v reálných vnějších rozměrech a umístěn na skutečné místo. Vnější objem trámu je odečten od konstrukcí, kterými prochází.

#### Hlavice

Hlavice budou modelovány v návrhových rozměrech. V návaznosti na stropní konstrukci bude horní hrana hlavice shodná s horní hranou desky. Objem hlavice bude odečten od objemu stropní desky.

#### Podlahy

Budou modelovány jako separátní vrstva od nosné podlahy (nosné desky) jako samostatná vrstva. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy.

Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.)

#### Podhledy

Modelována bude jenom vlastní konstrukce podhledu, tedy bez vzduchové mezery mezi konstrukcí podhledu a nosné části nad podhledem. Nosná konstrukce podhledu je modelovaná zvlášť.

#### Obklady

Modelovány jako samostatná vrstva v rámci modelu. Není nutné zobrazit spárořez.

#### Výplně otvorů

Prvky musí odpovídat skutečným reálným stavebním rozměrům otvorů. Členění výplně (dveře a okna) bude odpovídat skutečnosti. Je možné zjednodušení profilů rámu, je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.

Vnější a vnitřní parapety mohou být součástí prvků výplní otvorů, avšak musí umožňovat samostatné vykázání a navázání informací.

Některé doplňkové části výplně otvorů nemusí být modelované (vložky dveří apod.), avšak geometrický významné položky (kukátko, madlo, klika apod.) musí být součástí prvků a dle skutečnosti.

#### Parapety

Pokud nejsou součástí prvků výplní otvorů, musí být samostatné modelovány v reálných rozměrech.

#### Výrobky (zámečnické, klempířské, a jiné)

Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech (např. oplechování apod.). Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly, avšak vždy po odsouhlasení zadavatelem.

#### Střecha

Střecha je modelovaná v požadované tloušťce, geometrii (je možné z modelu vyčíst sklony apod.) a je možné ji modelovat jako jedno souvrství. Skladba střechy je oddělena od nosné konstrukce střechy. Jsou modelovány všechny návazné vrstvy (např. zateplení apod.), pokud není odsouhlaseno zadavatelem jinak.

#### Prostupy

Jsou modelovány všechny svislé a vodorovné prostupy konstrukcemi v reálných pozicích a velikostech.

Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

### Grafická podrobnost modelu skutečného provedení stavby

Grafická podrobnost modelu zůstává oproti předchozímu stupni beze změn. Model slouží jako podklad do CAFM systému.

## Informační podrobnost modelu

Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení. Toto značení musí být unikátní v rámci celého projektu. Toto značení se řídí přílohou „Třídící systém“. Tento systém značení bude sloužit i pro značení prvků ve 2D dokumentace.

Model skutečného provedení a dokumentace skutečného provedení musí mít shodný třídící systém, respektive značení na výkrese.

### Informační podrobnost modelu pro vzorkování

Prvky podléhající vzorkování budou nést informace o geometrických rozměrech daného prvku (např. šířka, výška, délka, tloušťka apod.). Je nutné použít systémové parametry (nikoli uživatelské). U rodin, které tento požadavek nesplňují, musí být parametry vytvořeny tak, aby splnili toto kritérium. Výjimky schvaluje Projektový manažer BIM. V případě, kdy nejsou splněny podmínky o parametrech, může Projektový manažer BIM dodat rodinu, kterou Zhotovitel musí použít. Následně pak zodpovídá za její funkčnost v rámci použití v informačním modelu.

Jiné informace není potřeba do modelu zanášet vyjma třídícího systému. Třídící systém bude zanesen do systémových parametrů „Označení typu“ (Type mark) + „Označení“ (Mark).

Další požadavky na informace nejsou požadovány.

### Informační podrobnost modelu pro změnu stavby v průběhu realizace

Prvky podléhající vzorkování budou nést informace o geometrických rozměrech daného prvku (např. šířka, výška, délka, tloušťka apod.). Je nutné použít systémové parametry (nikoli uživatelské). U rodin, které tento požadavek nesplňují, musí být parametry vytvořeny tak, aby splnili toto kritérium. Výjimky schvaluje Projektový manažer BIM. V případě, kdy nejsou splněny podmínky o parametrech, může Projektový manažer BIM dodat rodinu, kterou Zhotovitel musí použít. Následně pak zodpovídá za její funkčnost v rámci použití v informačním modelu.

Jiné informace není potřeba do modelu zanášet vyjma třídícího systému. Třídící systém bude zanesen do systémových parametrů „Označení typu“ (Type mark) + „Označení“ (Mark).

Další požadavky na informace nejsou požadovány.

### Informační podrobnost modelu skutečného provedení

Modely budou nést informace o geometrických rozměrech daného prvku (např. šířka, výška, délka, tloušťka apod.). Je nutné použít systémové parametry (nikoli uživatelské). U rodin, které tento požadavek nesplňují, musí být parametry vytvořeny tak, aby splnili toto kritérium. Výjimky schvaluje Projektový manažer BIM. V případě, kdy nejsou splněny podmínky o parametrech, může Projektový manažer BIM dodat rodinu, kterou Zhotovitel musí použít. Následně pak zodpovídá za její funkčnost v rámci použití v informačním modelu.

Jiné informace není potřeba do modelu zanášet vyjma třídícího systému. Třídící systém bude zanesen do systémových parametrů „Označení typu“ (Type mark) + „Označení“ (Mark).

Další požadavky na informace nejsou požadovány.

## Tolerance modelů pro vzorkování prvků stavby

Nejsou přípustné žádné tolerance kolizí.

V případě nejasností rozhoduje Projektový manažer BIM.

## Tolerance modelů pro změnu stavby v průběhu realizace

Nejsou přípustné žádné tolerance kolizí.

V případě nejasností rozhoduje Projektový manažer BIM.

## Tolerance modelu skutečného provedení stavby

Je požadavek, aby model skutečného provedení odpovídal realitě na stavbě. K tomu bude předložen informační model, který zhotovitel upraví podle zaměření při realizaci. Způsob zaměření je na Zhotoviteli.

Projektový manažer BIM si bude dělat vlastní kontrolní zaměření skutečného stavu pro kontrolu správnosti modelu pro použití v CAFM systému. Kontrolní měření bude provedeno po dokončení stavebního díla. Případně před dokončením dílčí části, která po svém dokončení nebude nadále přístupná např. z důvodu zasypání, zakrytování atp. V takovém případě je Zhotovitel povinen informovat Projektového manažera BIM minimálně 3 týdny před dokončením části.

Kontrolní měření bude provedeno laserovým skenováním statickým skenerem s vnitřní přesností je +/- 2 mm). Bude odevzdáno laserové mračno v intenzitě odrazu *.laz nebo *.las a dodány panoramatické fotografie ve formátu *JPG.

Informační modely pro stupeň „Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ (DZS) je v takovém stavu, že při dodržení zhotovení stavby dle projektové dokumentace by nemělo dojít k potřebě dále upravovat informační model. Avšak pokud k takovému stavu dojde, není vždy potřeba upravovat model, pokud stavební části a části TZB realizované na stavbě oproti IMDPS jsou do tolerancí dle norem na zhotovování konstrukcí (např. ČSN 73 0210, ČSN 73 0212 apod.). V případě, kdy by docházelo ke kolizi v modelu i s přihlédnutím na normy, musí být model skutečného provedení upraven tak, aby kolize nevykazoval.

V případě nejasností rozhoduje Projektový manažer BIM.

## 2D výstupy

Model skutečného provedení a projektová dokumentace musí být v souladu s 2D projektovou dokumentací skutečného stavu.

## Proces předávání dat zhotovitelem

Zhotovitel zpracovává model skutečného stavu a zároveň vytváří dokumenty, které se váží k jednotlivým prvkům v modelu nebo funkčním celkům. Všechny tyto dokumenty musí být předány do CAFM systému Zadavatele. CAFM systém má nahrávací konzoli, kde je možný tento upload dokumentů.

### Metodika vzorkování prvků v modelu

Zadavatel předá Zhotoviteli „Seznam zařízení“, Zhotovitel předloží vzorky zařízení, které Zadavatel odsouhlasí či odmítne. V případě odsouhlasení vzorku je možné přistoupit k ověření vzorku v informačním modelu.

Při změně prvků v modelu Zhotovitelem oproti navrženému (např. změna velikosti či napojení), Zhotovitel vymění dané prvky v modelu odpovídající nové skutečnosti a prověří dopady na zbytek modelu. Zejména tedy v modelu prověří prostorovou koordinaci, tzn. případné kolize, servisní prostory, atp. Pokud vzorkovaný prvek bude mít dopad i do ostatních prvků např. změnou průměru připojovacího potrubí, upraví i ty.

Takto upravený model dává k odsouhlasení Projektovému manažerovi BIM, ten posoudí dodržení BEP na modelu a předá výsledky Zadavateli.

Jenom takto prověřený vzorek (předložený Zhotovitelem a ověřený v modelu) může být finálně odsouhlasený k použití.

### Metodika pojmenování sledovaných dokumentů

Název dokumentu je důležitý pro další práci v CAFM systému, případně k využití dávkového přiřazení k danému typu prvku.

| Řazení | Zkratka dokumentu | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- |
| 01 | TL | Technické listy |
| 02 | CERT | Certifikáty a doklady osvědčující vlastnosti konstrukce nebo výrobku (Certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech) |
| 03 | KONT | Doklady prokazující dosažení projektovaných parametrů (Záznamy z kontrol) |
| 04 | REV | Zkoušky a revize před uvedením do provozu |
| 05 | INST | Návody pro instalaci a uvedení do provozu |
| 06 | MNT | Pokyny pro provoz a údržbu, instalaci, schémata systémů a diagramy |
| 07 | TRAIN | Zaškolení obsluhy |
| 08 | SERV | Servisní plány a postupy pro preventivní a nápravnou údržbu |
| 09 | WAR | Záruky a garance |

V případě, kdy chybí typ dokumentu, Koordinátor BIM sdělí tuto skutečnost Projektovému manažerovi BIM a ten doplní tabulku.

#### Pojmenování souborů

Všechny soubory budou pojmenovány podle této metodiky. Odpovědnost za pojmenování je na Zhotoviteli.

| Pozice 1 | Pozice 2 | Pozice 3 | Pozice 4 | Pozice 5 | Pozice 6 | Pozice 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řazení | Oddělovač | Zkratka dokumentu dle 8.8.2 | Oddělovač | Identifikátor typu prvku -hodnota parametru „Označení typu“ | Oddělovač | Název dokumentu dle uvážení |
| 03 | _ | CERT | _ | VUZTSA.256 | _ | Protokol o shodě |

##### Pozice 1

Řazení dokumentu

##### Pozice 2

Oddělovačem je vždy podtržítko.

##### Pozice 3

Zkratka podle typu dokumentu.

##### Pozice 4

Oddělovačem je vždy podtržítko.

##### Pozice 5

Každý prvek má svůj jednoznačný identifikátor, jehož hodnota je uvedena v parametru „Označení typu“. Tato hodnota je vždy použita na této pozici. Není vyplněno pořadové číslo daného typu prvku.

##### Pozice 6

Oddělovačem je vždy podtržítko.

##### Pozice 7

Vlastní název dokumentu, který nepodléhá metodice a je na uvážení Zhotovitele. Nesmí být použity speciální symboly např. @,+,-,*,/ apod. Mezery v názvu jsou povoleny.

### Parametry prvků v CAFM systému a informačním modelu

Parametry k prvkům, které jsou součástí modelu skutečného provedení stavby, se neaktualizují do modelu, ale přes konzoli CAFM řešení. Některé požadované parametry pro správu a údržbu se v informačním modelu ani nenacházejí a budou vyplněny rovnou do CAFM řešení.

Pro představu pracnosti se dá tvrdit, že pro každý prvek v informačním modelu (hlavně profesní části) bude potřeba vyplnit do 10 parametrů do CAFM konzole. Toto vyplňování se však dá automatizovat a bude na Projektovém manažerovi BIM a Koordinátorovi BIM dořešit způsob automatizace při vyplňování, které bude podléhat způsobu práce Zhotovitele a jeho subdodavatelskému řetězci. Doporučujeme, aby tuto povinnost vyplňování přenesl Zhotovitel na svůj dodavatelský řetězec a na svojí straně už prováděl jenom kontrolní činnost. CAFM konzole umožňuje průběžnou kontrolu vyplněnosti k jednotlivým prvkům, funkčním částem či logickým celkům.

V případě že nebude známý CAFM systém do předání staveniště, bude podrobný rozsah parametrů k jednotlivým prvkům předán nejpozději do 12 měsícu před plánovaných dokončením realizace Díla.

# Předání modelů

Model skutečného provedení je předán na konci stavby nahráním do systému CDE. Důrazně však upozorňujeme, aby byl model zpracován v průběhu realizace stavby.

# Způsob koordinace

Model skutečného provedení stavby musí být bezkolizní. Jedná se především o modely profesních částí. V případě nejasností Projektový manažer BIM určí způsob řešení kolizí.

# Způsob výměny informací

Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE prostředí (doplnit vybraný typ). Prostředí zajišťuje Projektový manažer BIM a spravuje správce datového prostředí, který zajišťuje i proškolení všech účastníků.

Prostředí používají všichni účastníci na straně Zadavatele a na straně Zhotovitele.